**Тест план IEEE 829**

1. **Идентификатор тест плана (Test plan identifier)**



ООО «Котятки».

Тест план на ПО «Лежанка пушистика»

v1.0

2023г

1. **References (Ссылки)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Версия | Описание | Автор |
| 17.05.2023 | 1.0 | Составление тест плана | Гриненко Виталий |

1. **Introduction (Введение)**

Полное тестирование функционала ПО «Лежанка пушистика».

Тестирование юзабилити интерфейса.

1. **Test items (Объект тестирования)**

1. Сайт «Лежанка пушистика» [www.test.ru](http://www.test.ru)

2. Предполагается провести:

а. Позитивное тестирование

б. Негативное тестирование

3. Для всей системы:

а. Функциональное

б. Кроссс-браузерное

в. Юзабилити

г. UI

1. **Software Risk Issues (Риски/проблемы)**

1. Срыв сроков

2. Форс-мажор

3. Финансы (нехватка)

4. Ошибки требований

5. Забытые работы

6. Больничные

1. **Features to be tested (Функции, которые будут протестированы)**

Будет протестирована следующая функциональность сайта:

* заказ продукции для питомцев – приоритет высокий
* ЛК – приоритет средний
* Статьи об уходе за животными – приоритет низкий
* Чаты – приоритет низкий
* Интеграция карты – приоритет средний
* Каталог продукции – высокий
* Эквайринг - высокий

1. **Features not to be tested (Функции, которые не будут протестированы)**

Не будет проведено нагрузочное тестирование и тестирование безопасности в виду отсутствие необходимых ресурсов.

1. Работа с базами данными
2. Рекламные интеграции
3. **Approach (Тестовые подходы)**
4. Метод серого ящика
5. Функциональное
6. Нефункциональное
7. Смоки/Санити
8. UX/UI
9. Приемочное
10. Регрессионное
11. Модульное
12. **Item pass/fail criteria (Критерии прохождения тестирования)**

Критерии начала:

1. Законченная справочная документация (требования, ТЗ)
2. Спец программы/утилиты/конфигурационные файлы/входные данные
3. Готовые критерии приемки

Критерии окончания:

1. Все тесты проведены
2. Исправлены все баги
3. Сделаны уведомления о новых обнаруженных багах
4. Отсутствие финансирования со стороны заказчика
5. **Suspension criteria and resumption requirements (Критерии приостановления и возобновления тестирования)**

Смотреть пункт 9.

1. **Test deliverables (Результаты тестирования)**
2. Количество завершенных тестов 99%
3. Документация (чек-лист, отчет и т.д)
4. Затраченное время
5. Количество фича-реквестов
6. **Remaining Test Tasks (Оставшиеся задачи тестирования)**
7. Тестирования БД
8. Интеграция
9. **Environmental Needs (Требования среды)**

|  |  |
| --- | --- |
| Браузеры | Moxilla/Chrome/Safari |
| ОС | Win 10/11 |
| Разрешение экрана | 1280х768, 1929х1080 |
| Моб дисплеи | 480х800, 640х960 |
| Тестовые стенды |  |
| Наличие эмуляторов |  |

1. **Staffing and Training Needs (Требование по части кадров)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сеньор | 20ч | 1000 |  | Курсы автотестов |
| 1 | Миддл |  |  |  |  |

1. **Responsibilities (Распределение обязанностей)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Петров ИИ | Сеньор | Док |
| Иванов МЮ | Сеньор | Автотесты |
| Михайлов СП | Миддл | FE+BE |

1. **Schedule (Расписание)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Документация | 17.05-25.05 | Петров | 2ч |
| Автотесты | 18.05-28.09 | Иванова | 144ч |

1. **Planning Risks and Contingencies (Планирование рисков и непредвиденных обстоятельств)**

* График отпусков - 5%
* Сезонные заболевания - 10%
* Праздники - 1%
* Декрет - 10%
* Негодность оборудования - 10%

|  |  |
| --- | --- |
| Ведущий тестировщик | Утверждаю: |
| Тест менеджер (менеджер по качеству) | Утверждаю: |
| Руководитель разработки | Утверждаю: |
| Менеджер Проекта | Утверждаю: |

1. **Approvals (Утверждение)**
2. **Glossary (Глосаррий)**

* SP - стори поинт, условное время на разработку
* BE - бэккенд
* API -
* UI/UX
* Тест-кейс ….